项目章程

* **项目名称**

天天学堂

* **项目经理**

李哲

* **项目背景**

家长越来越重视孩子的学习， 市场上出现的学习软件质量参差不齐，家长难以分辨并挑选适合孩子的学习软件。目前孩子的大部分时间都是在学校学习，缺乏一定的自主学习能力和课外学习知识的拓展。大部分学校要求家长监督孩子每天进行课外阅读，为孩子挑选阅读书目以及带领孩子阅读成为了一大难题。部分学校采用了电脑阅卷形式，对孩子的书写要求在不断地提升，孩子的书写规范也是家长面临的一大难题。

* **项目目标**

建设并运营一个连接各大手机软件商店的小学生学习教育app，为家长群体和学生群体提供一个可靠且有效的课外学习软件。

* **项目范围**
  + 学生功能：阅读书籍、学成语、听儿歌、练书法；
  + 家长功能：添加孩子、学习资料查询及浏览、下单、结账、评价、个人中心、查看孩子学习足迹；
  + 公共功能：广告、优质学习资料推荐、特定活动；
  + 管理员功能：学习资料管理、广告管理、活动安排、分析数据、用户管理；
* **进度**
  + 2020．11月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2020．12月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2020．12.01-2020．12.29：组建技术团队，进入建设期；
  + 2020．1月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的家长和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**